**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 04 – 02 월요일, 17:30 ~ 18:30 | **장소** | 상명대학교 G201 |
| **작성자** | 임현 | **참석자** | 김자훈, 원태희, 임현, 한성필 |
| **불참자** | 김대현 – 출장 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. 일정 2. 모듈 |
| **회의내용** | 1. 일정    1. 회원가입 약 3일    2. 로그인 약 3일    3. 로봇 이동 7일 2. 모듈 다이어그램    1. *첨부파일\04\_02\_모듈 다이어그램\_1~2.jpg* 참고       1. 태희, 현 : 안드로이드 회원가입 및 로그인 구현          1. UI, 개발, 데이터베이스       2. 자훈 : 로봇의 브로드 캐스트 받기       3. 성필 : 종합적인 도움       4. 대현 : 문서관리 및 QA |
| **결정사항** |  |
| **향후일정** | 1. 4월 14일까지 개발 완료 |
| **특이사항** | 1. 회원가입 할 때 이메일도 넣자는 의견\_임현 |