**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 04 – 30 월요일, 18:00 ~ 18:30 | **장소** | 상명대학교 G201 |
| **작성자** | 임현 | **참석자** | 김대현, 김자훈, 원태희, 임현, 한성필 |
| **불참자** |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. 일정 2. Usecase 3. 안드로이드 + 문서 4. 안드로이드 개발 환경 통일 (코딩 표준) 5. 파이썬 (김자훈) |
| **회의내용** | 1. 일정    1. 2018-06-01 지원금 정산 완료       1. 지원금 10만원    2. 2018-06-15 결과 보고서 취합 제출       1. 2018-06-01 or 08 교수님 최종 면담       2. Usecase에 있는 기능 모두 끝내야함    3. 2018-05-11 교수님 면담    4. 일주일에 한 번 회의 2. Usecase 현황    1. 총 13개 중 6개 해결 3. 안드로이드 + 문서    1. 클래스 객체 흐름도 그리기    2. 개발 개선하기    3. 5월 9일까지 (김대현, 원태희, 임현)       1. 클래스 다이어 그램 그리기       2. 전체 UI 설계도 그리기 4. 안드로이드 개발 환경 통일 (코딩 표준)    1. 원태희 : UI와 Logic 분리 방식    2. 임현 : UI와 Logic 종속 방식    3. UI와 Logic 종속적으로 짜기로 통일 5. 파이썬 (김자훈)    1. 소켓 통신 객체 정리       1. 간단하게       2. 주고 받는 데이터 형식 정하기    2. 한 번에 실행 되어야하는 프로그램 별도 코드 나누기       1. 동시에 실행 시킬 방법 |
| **결정사항** |  |
| **향후일정** | 1. 2018-05-11 교수님 면담 2. 2018-06-01 지원금 정산 완료 3. 2018-06-15 결과 보고서 취합 제출 |
| **특이사항** | 1. 임현 : 해외군사탐방으로 인해 2018-05-11 면담 불가 2. 원태희 : 전체적인 프로젝트의 파악을 하고 싶음    1. 김자훈, 한성필은 교수님 연구실에서 로봇을 볼 수 있음    2. 나머지 팀원들은 적극적으로 참가하지 못 하는 불만    3. 서로의 코드를 리뷰하는 시간을 가졌으면 좋겠음 |