**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 05 – 06 일요일, 13:00 ~ 17:30 | **장소** | 상명대학교 H409 |
| **작성자** | 임현 | **참석자** | 원태희, 임현, 한성필 |
| **불참자** | 김대현 : 시골, 김자훈 : 시골, | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. 설계서 작성 2. Android 개발 3. Python 개발 |
| **회의내용** | 1. 설계서 작성    1. UI 설계서 작성       1. UI Image 캡처 후 김대현에게 전달    2. Class 설계서 작성       1. Java 설계서 작성 : 김대현, 원태희 담당       2. Python 설계서 작성 : 김대현, 한성필 담당 2. Android 개발 : 임현 담당    1. xml 개발       1. Alarm.xml 추가       2. Find\_Thing.xml 추가       3. Registration\_Thing.xml 추가       4. Thing\_List\_Management.xml 추가       5. Menu.xml 수정       6. Robot\_Control.xml 수정          1. Button -> Image Button    2. Java 개발       1. Robot\_Control.java 수정          1. onClick 방식으로 수정 3. Python 개발 : 한성필 담당    1. (Redmine #1160) 로그인 유저 인식 결함 해결    2. (Redmine #1161) 회원가입 S/N 조건문 결함 해결 |
| **결정사항** |  |
| **향후일정** | 1. 2018 – 05 – 09 수요일 17시 설계서 작성 회의 2. 2018 – 05 – 11 금요일 11시 교수님 면담 3. 2018 – 06 – 01 지원금 정산 완료 4. 2018 – 06 – 15 결과 보고서 취합 제출 |
| **특이사항** | 1. 2018 – 05 – 10 ~ 13 : 임현 해외군사탐방 |