**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 05 – 21 월요일, 18:00 ~ 18:30 | **장소** | 상명대학교 G205 |
| **작성자** | 임현 | **참석자** | 김대현, 김자훈, 원태희, 임현, 한성필 |
| **불참자** | 없음 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. 안드로이드 팀 2. 파이썬 팀 3. 기간 4. 김대현 발표 |
| **회의내용** | 1. 안드로이드 팀    1. 기능 구현    2. 사진 가져오는 기능 구현 (5/29 까지)       1. 갤러리에서 가져와야 함    3. 물건 등록 삭제 기능 구현 (5/29 까지)    4. 물건 찾기 요청    5. 알람 받기 2. 파이썬 팀    1. 물건 찾기 구현 (6/1 까지)    2. 건물 돌아 다니기 구현 (6/1 까지)    3. 충전 구현 3. 기간    1. 2018 – 06 – 12 화요일 까지 프로젝트 완료       1. 2018 – 05 – 29 화요일 까지 안드로이드 개발 중간 점검       2. 2018 – 06 – 01 금요일 까지 안드로이드 개발 중간 점검 4. 김대현 발표    1. 프로젝트 일정 숙지    2. PPT 작성 (6/9 까지) |
| **결정사항** |  |
| **향후일정** | 1. 2018 – 05 – 29 화요일 지원금 회식 (John Ber 팀이랑 같이 함) 2. 2018 – 06 – 01 금요일 지원금 정산 완료 3. 2018 – 06 – 12 화요일 까지 프로젝트 완료 4. 2018 – 06 – 15 금요일 결과 보고서 취합 제출 |
| **특이사항** | 1. 개발 도중 상호간의 소통하기 2. 저녁 식사 장소 : 대나무집 |