**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 06 – 07 목요일, 16:20 ~ 17:20 | **장소** | 상명대학교 G103 |
| **작성자** | 임현 | **참석자** | 김자훈, 원태희, 임현, 한성필 |
| **불참자** | 김대현 : 회사 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. Java 코드 설명 2. Python 코드 설명 |
| **회의내용** | 1. Java 코드 설명    1. 테이블 있으면 다시 생성되지 않게 수정 할 것    2. 데이터베이스에 사진 직접 넣게 바꿔볼 것    3. Regist Thing에서 사진 등록 버튼을 이미지 버튼으로 바꾸자는 의견    4. Manifest 권한 맞게 넣었는지 확인 할 것    5. 물건 찾기 기능 추가 2. Python 코드 설명    1. ROS는 2버전, Tensorflow는 3버전이라서 process로 부름    2. Run\_inference\_on\_image함수에 인자로 경로말고 이미지로 넣어볼 것 |
| **결정사항** |  |
| **향후일정** | 1. 2018 – 06 – 12 화요일 까지 프로젝트 완료 2. 2018 – 06 – 15 금요일 결과 보고서 취합 제출 3. 2018 – 06 – 15 금요일 지원금 정산 완료 (5만원 남음) 4. 2018 – 06 – 26 화요일 교수님 면담 |
| **특이사항** | 1. 2018 – 06 – 25 ~ 2018 – 07 – 20, 임현 (학군단 하계입영훈련) 2. 2018 – 06 – 25 ~ 2018 – 07 – 14, 원태희 (유럽 여행) |